XJ-2025-23

储存粮食仓房维修

询价文件

采购人：合江城区国家粮食储备库有限公司

2025年7月

目录

第一章 询价公告	1

第二章 询价须知	3

第三章 评审办法..........................................................................................................7

第四章 合同条款及格式	8

第五章 响应文件格式................................................................................................19

# 第一章 询价公告

合江城区国家粮食储备库有限公司就储存粮食仓房维修询价采购，欢迎符合本项目资格条件的潜在供应商参与询价。

一、采购项目概况

1、采购项目名称：储存粮食仓房维修询价采购

2、资金来源：自筹

3、采购项目内容及预算资金：合同暂估价378000.00元

4、施工工期：以合同约定为准

二、供应商参加本次询价应具备下列条件：

1、一般要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力(营业执照、法人身份证复印件加盖公司鲜章)；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（可提供承诺函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（可提供承诺函）；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（可提供承诺函）；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（可提供承诺函）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件 （可提供承诺函）

（7）具有本询价文件对询价供应商所规定的资质条件。

2、资质要求：需具备建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质（提供复印件盖鲜章）

3、本项目 （不接受） 联合体参加询价。

三、询价响应文件格式文件的获取

□向采购人领取书面文件。

□向采购人索取电子文件。

☑其他 网站下载电子档   。

四、询价响应文件递交截止时间及递交地点

☑向采购人递交书面询价响应文件，递交的截止时间（询价截止时间，下同）为 2025 年 7月21日17 时 00 分，地点为 合江县荔城大道198号合江县政务大楼14楼1410号办公室 。

□询价响应文件以电子邮件方式向采购人递交，递交的截止时间（询价截止时间，下同）为      年      月      日   时     分。

□询价响应文件以传真方式向采购人递交，递交的截止时间（询价截止时间，下同） 为 年   月   日   时    分。

□其他递交方式：         。

逾期送达的或者未按上述要求前送达的询价响应文件，采购人不予受理。

五、发布媒介

本询价公告在（泸州阜阳投资集团有限公司官网公式栏）上发布。http://www.lzfyjt.com/gsgg/

六、联系方式

采购人（全称）：合江城区国家粮食储备库有限公司

地 址：合江县临港街道张湾果园路下行100米国库公司（川田木业对面）办公楼

邮 编： 646200

联 系 人： 汪先生

联 系 电 话：17781878785

监督人：泸州阜阳投资集团有限公司招标采购中心

邮    编： 646200

联 系 人： 苏女士

联系电话： 0830-5135885

# 询价须知

## 询价须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：合江城区国家粮食储备库有限公司 地址：合江县临港街道张湾果园路下行100米国库公司（川田木业对面）办公楼 |
| 2 | 采购项目名称 | 储存粮食仓房维修询价采购 |
| 3 | 资金来源 | 企业自筹，已落实。 |
| 4 | 采购方式 | 公开询价 |
| 5 | 交货期/供货周期 | 详见合同要求 |
| 6 | 联合体 | 不接受 |
| 7 | 答疑会 | 不召开 |
| 8 | 分包 | 不允许 |
| 9 | 构成询价文件的其他 文件 | 询价文件的澄清、修改书及有关补充通知为询价文件的有效组成部分。 |
| 10 | 签字盖章 | 响应人必须按照询价文件的规定和要求签字、盖章(法人代表的签字可用具有法定效力的签字章)。 |
| 11 | 响应文件份数 | 正本一份（响应文件用密封文件袋密封后递交，响应文件无需胶装。） |
| 12 | 是否授权询价小组直接确定成交响应人 | 否，推荐成交候选响应人的数量：1-3个 |
| 13 | 响应人的资质条件、能力和信誉 | 资质要求：需具备建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质（提供复印件盖鲜章） 业绩要求：/ 其他要求：/ |
| . 14 | 项目概况： | 储存粮食仓房维修询价采购 |
| 15 | 最高限价 | 暂估合同价378000.00 元（大写：叁拾柒万捌仟元整，超过最高限价将做废标处理。 |
| 16 | 询价小组的组建 | 询价小组构成：3人。 |
| 17 | 询价评比办法 | 经评审的最低报价法 |
| 18 | 样品 | / |

1.询价流程

1.1询价按询价公告截止的时间和地点进行。

1.2询价小组对供应商提交的响应文件进行符合性及响应性评审；

1.3询价小组应当按照通过符合性及响应性评审的供应商的报价由低到高排序，推荐成 交候选供应商。供应商报价相同的，由响应人提供的资质等级由高到低排序，以上都相同则按照随机抽选方式进行确选。

1.4采购人按照询价小组推荐成交候选人的顺序确定成交人。

2. 定标原则

2.1 根据询价小组推荐的成交候选人名单，按顺序确定成交人。

3. 定标程序

3.1 询价小组将询价情况写出书面报告，推荐成交候选人，并标明排列顺序。

3.2 采购人在收到询价报告后五个工作日内，按照询价报告中推荐的成交候选人顺序确

定成交人。

3.3 成交通知书为签订采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

3.4 成交通知书对采购人和成交人均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成 交结果，或者成交人无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

3.5 成交人的响应文件本应作为无效询价处理或者有法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书(成交人也应当缴回)，依法重新确定成交人或者重新开展采购活动。

4. 签订合同

4.1 成交人在收到采购人发出的成交通知书后，应自成交通知书发出之日起7日内与采购人签订采购合同。由于成交人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，

取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

4.2 采购人不得向成交人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对询价文件和成交人询价文件作实质性修改。

4.3 成交人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交人 之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

5. 履行合同

5.1 成交人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

5.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行

处理。

6. 履约保证金

6.1 履约保证金金额：中选金额的5%

7. 废标的情形

7.1 询价采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

（4）其他未实质性响应询价文件的。

8. 供应商不得具有的情形

8.1 供应商参加询价不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）向采购人、询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（4）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的供应商，属于不合格供应商，其询价或成交资格将被取消。

- 响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。

- 10.符合下列情形之一的不良行为人纳入《泸州阜阳投资集团有限公司黑名单》管理

10.1招标采购阶段

符合下列情形之一的列入不良行为记录：

（1）响应人在投标时提供虚假、无效证件，隐瞒不良行为记录等行为的；

（2）响应人不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱开标现场秩序的；

（3）响应人以诱导、威胁等方式阻止其他响应人参与投标行为或进入开标会场的；

（4）未按采购文件要求多次提出无理质疑、投诉的；

（5）响应人在开标现场中交头接耳协商报价，不听劝阻的；

（6）同一项目不同响应人接收采购文件邮箱相同的；

（7）同一项目不同响应人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（8）同一项目不同响应人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（9）同一项目不同响应人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（10）同一项目不同响应人的投标文件异常一致；

（11）同一项目不同响应人的投标文件相互混装；

（12）同一项目不同响应人存在管理关系，法人代表为同一人，存在相同控股股东、执行董事、监事或高管成员。

符合下列情形之一的列入黑名单：

（1）中选后放弃成交、不领取或者不接收中选通知书的；

（2）中选后因供应商的原因未能按照规定缴纳履约保证金或不签订合同的；

（3）不同响应人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出；

（4）相互串通投标或与招标人串通投标，向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标的。

10.2合同履约阶段

符合下列情形之一的列入不良行为记录：

（1）施工、监理单位项目部人员在有关单位组织的不定期抽查中，无正当理由不到岗或中标单位擅自撤换管理人员的；

（2）施工项目经理，总监理工程师不认真履行职责，由他人代替行使职权的；

（3）监理单位对施工单位项目部人员监督不力，发现人员擅自变更，长期不在岗以及有转包、挂靠等违法、违规行为不制止、不纠正、不及时向建设单位及其他有关部门反映并协助查处的；

（4）丧失诚信，违规操作，不认真履行职责，成果质量低劣的；

（5）对有关部门提出的整改意见不按时要求整改到位，造成不良后果的；

（6）中标单位自身原因不按照合同约定时间完成供应，造成不良后果的；

（7）有其他违反建筑市场及招标投标管理有关规定行为，被有关部门查处的。

符合下列情形之一的列入黑名单：

（1）未取得资质（资格）证书承揽工程或超越资质（资格）等级、范围承揽工程的；

（2）将承包的工程转包或违反规定进行分包；

（3）利用向招标人及其工作人员行贿、提供回扣或者给与其他好处等不正当手段承接工程的；

（4）项目发生较大工程质量、安全责任事故的；

（5）拖欠克扣农民工工资，机械费、材料费等经督促未及时解决引起重复投诉、上访、造成严重社会影响的；

（6）拒不执行监理单位，跟审单位，建设单位及相关部门发出的整改或停止施工通知，造成不良后果的；

（7）响应人与招标人串通、弄虚作假、降低工程质量的；

（8）响应人有行贿情况的；

（9）有其他违反建筑市场及招标投标管理有关规定行为，被有关部门查处的；

（10）中标单位中标后故意拖延、不及时组织机械和人员进场的；

（11）中标单位不服从招标人工作安排或管理，工作推动不力的。

10.3行为后果

（1）招标采购阶段纳入不良行为记录的限制半年内在泸州阜阳投资集团有限公司及下属公司和代管公司参与采购投标活动；招标采购阶段列入黑名单的企业，限制一年内在泸州阜阳投资集团有限公司及下属公司和代管公司参与采购投标活动。

（2）合同履约阶段纳入不良行为记录的限制其一年内在泸州阜阳投资集团有限公司及下属公司和代管公司参与采购投标活动；合同履约阶段列入黑名单的企业，限制三年内在泸州阜阳投资集团有限公司及下属公司和代管公司参与采购投标活动。

采购清单

| 序号 | 名称 | 预估数量 （单位：平方米） | 最高限价（元/平方米） | 合计（单位：元） | 要求 | 开票税率要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修仓顶 | 9000 | 12 | 108000.00元 | - 1.做法：喷绘布550，喷绘布为550克/平方米，宽幅约1.5米，颜色白色，无味（符合喷绘布550质量要求），并提供2025年1月1日以后出厂的合格证；喷绘布550平铺仓顶，每条宽幅约1.5米，沿长向用白色铝合金压条及自攻螺丝固定，要求白色铝合金压条均匀排布；喷绘布550平铺仓顶须将各个顶灯露出，要求平整，无褶皱，整体美观，全部白色，无缝隙。 - 2.其他：满足规范要求，该费用含材料费、人工费用、税费等一切费用，以实际施工面积结算为准。 - 3.维修仓顶数量为17个仓，分为8个大仓，8个小仓，1个特殊仓，预计增加广告布（喷绘布） | （专票）9% |  |
| 2 | 维修仓壁进行整改 | 4500 | - 60 | - 270000.00元 | - 做好：在仓壁上增加碳晶板，碳晶板为实心，正面颜色（表面颜色）为亮白，单板厚度不小于7mm，并提供2025年1月1日以后出厂的合格证；在仓壁上进行平铺，提供碳晶板、配套龙骨、配套挂件（白色）等，须露出相关指示灯标识，并对19个仓的通风窗口共计约76个通风窗口内壁进行进行碳晶板（配套龙骨、配套铝合金挂件（白色）等）平铺。要求平整，无褶皱，整体美观，全部白色，无缝隙，配套铝合金挂件均匀排布。 - 其他：满足规范要求，该费用含材料费、人工费用、税费等一切费用，以实际施工面积结算为准。 - 仓壁进行整改维修，需维修19个仓间，分为9个大仓，9个小仓，1个特殊仓。 | （专票）9% |  |
| 3 | 合计 | - 378000.00元 |  |  |  | （专票）9% |  |

备注：

1.满足规范要求，该费用含材料费、人工费用、税费等一切费用，以实际施工面积结算为准。

2.所供应材料必须符合合同质量要求及项目质量要求。

3.履约保证金为中标金额的5%，以电子转账的形式缴纳，在完成合同工作内容后无息退还。

4.需具备建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质（提供复印件盖鲜章）

第三章 评审办法

一、为使本次询价工作体现公开、公平、公正的原则和平等竞争的精神，并择优选定报价合理、信誉好、服务能力强的成交人特制定本评审办法。

二、询价小组对响应文件是否响应询价文件进行评审。

三、本次评审工作由采购中心组织的询价小组负责。询价小组成员人数为 3 人。入围结果确定之前，询价小组成员的名单保密。询价小组成员应根据询价文件要求和本评审办法对供应商的响应文件逐一进行分析、比较和评审。

四、评审标准

询价小组进行响应文件的符合性评审及响应性评审。

评审内容详见下表：

| 序号 | 响应人名称 | 签字、盖章是否符合询价文件规定 | 是否只能一个有效报价，且未超过本询价文件规定的最高限价 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 询价小组： |  |  |  |  |  |

五、推荐成交候选人

询价小组应当按照通过符合性及响应性评审的供应商的报价由低到高排序，推荐成 交候选供应商。供应商报价相同的，由响应人提供的资质等级由高到低排序，以上都相同则按照随机抽选方式进行确选。

- 合同条款及格式

储存粮食仓房维修协议书

发包人（甲方）：合江城区国家粮食储备库有限公司

承包人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合江城区国家粮食储备库有限公司仓房吊顶工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1.工程名称：合江城区国家粮食储备库有限公司储存粮食仓房维修项目。

2.工程地点：合江县临港工业园区。

3.资金来源：企业自筹资金。

4.工程内容及范围：维修仓顶数量为17个仓，分为8个大仓，8个小仓，1个特殊仓，通过增加广告布（喷绘布）及相应配套挂件维修；仓壁进行整改维修，需维修19个仓间，分为9个大仓，9个小仓，1个特殊仓，通过增加碳晶板及相应配套挂件维修。

- 二、合同工期

计划开工日期： 2025 年    月    日。

计划竣工日期：  2025    年    月      日。

工期总日历天数：  15  天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

工程质量：符合国家相关规范标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

| 序号 | 名称 | 预估数量 单位：平方米 | 单价（元/平方米） | 合计 | 要求 | 开票税率要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修仓顶 | 9000 |  |  | - 1.做法：喷绘布550，喷绘布为550克/平方米，宽幅约1.5米，颜色白色，无味（符合喷绘布550质量要求），并提供2025年1月1日以后出厂的合格证；喷绘布550平铺仓顶，每条宽幅约1.5米，沿长向用白色铝合金压条及自攻螺丝固定，要求白色铝合金压条均匀排布；喷绘布550平铺仓顶须将各个顶灯露出，要求平整，无褶皱，整体美观，全部白色，无缝隙。 - 2.其他：满足规范要求，该费用含材料费、人工费用、税费等一切费用，以实际施工面积结算为准。 - 3.维修仓顶数量为17个仓，分为8个大仓，8个小仓，1个特殊仓，预计增加广告布（喷绘布） | （专票）9% |  |
| 2 | 维修仓壁进行整改 | 4500 |  |  | - 做好：在仓壁上增加碳晶板，碳晶板为实心，正面颜色（表面颜色）为亮白，单板厚度不小于7mm，并提供2025年1月1日以后出厂的合格证；在仓壁上进行平铺，提供碳晶板、配套龙骨、配套挂件（白色）等，须露出相关指示灯标识，并对19个仓的通风窗口共计约76个通风窗口内壁进行进行碳晶板（配套龙骨、配套铝合金挂件（白色）等）平铺。要求平整，无褶皱，整体美观，全部白色，无缝隙，配套铝合金挂件均匀排布。 - 其他：满足规范要求，该费用含材料费、人工费用、税费等一切费用，以实际施工面积结算为准。 - 仓壁进行整改维修，需维修19个仓间，分为9个大仓，9个小仓，1个特殊仓。 | （专票）9% |  |
| 3 | 合计 |  |  |  |  | （专票）9% |  |

2.计费方式：

- 按以上单价，以实际施工面积结算为准。

3.计量方式：按实收方。

4.分包合同价格形式：固定综合单价形式，单价不再调整。

- 五、项目负责人

承包人项目负责人：          。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）通用合同条款；

（4）专用合同条款

（4）技术标准和要求；

（7）已标价工程量清单或预算书；

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、履约保证金及质保时间

- 履约保证金：承包人在中标后，持中标通知书，须向发包方缴纳履约保证金为中标金额的5%，承包人、发包方双方再签订合同，承包人按采购要求向发包方提供相应的工程配套施工，待承包人、发包方双方对本项目验收合格后，发包方无息退还承包人所缴纳的履约保证金。承包人未按采购要求提供工程配套施工或验收不合格，发包方不再退还承包人缴纳的履约保证金。

本项目质保期两年。乙方自甲方验收合格后，交付甲方使用之日起满两年止。保质期内有质量问题，乙方在接到甲方通知后在2个小时内到达现场及时维修，乙方并承担维修全部费用，如乙方未及时到达或拒绝维修，甲方有权另请其他施工队伍进行维修，所产生的费用甲方在乙方质保金内扣除。

九、付款方式

经甲方验收合格后，甲方在20内支付乙方97％的工程款，剩余3％转为工程质量保证金，在质保期内未发生质量问题，乙方向甲方申请退还3％的质保金，甲方根据乙方申请15个工作日无息退还质保金。

十、签订时间

本合同于  2025  年      月    日签订。

- 十一、签订地点

本合同在  合江城区国家粮食储备库有限公司 签订。

- 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

本合同自 甲乙双方签字盖章后 生效。

- 十三、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份。

（以下无正文）

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                （签字）

地  址：合江县合江镇临港工业园区        地  址：  

电  话：0830-5271167                电  话：

开户银行：中国农业发展银行合江县支行    开户银行：

账  号：20351052200100000130641         账 号：

- 第二部分 通用合同条款

- （略）

按中华人民共和国住建部2017版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)中通用条款执行。

- 第三部分 专用合同条款

- 1. 一般约定

- 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括： 合同协议书、工程量清单、招标文件（如有）、投标文件（如有）、投标报价清单及相关报价资料（如有） 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：    /       ；

联系电话：     /      ；

1.1.2.5 设计人：

名    称：                      ；

联系电话：                      ；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：      /        。

1.1.3.9 永久占地包括：          /            。

1.1.3.10 临时占地包括：          /           。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：  相关法律法规、规范等 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：  相关法律法规、规范等  。

- 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     无     ；

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：     无      。

- 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按合同协议书第六条执行 。

- 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 签订本合同后3天内 ；

发包人向承包人提供图纸的数量：  1套  ；

发包人向承包人提供图纸的内容：  /  。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：  无  。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：    /    。

- 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：  发包人办公地点    ；

发包人指定的接收人为：  以发包人另行指定为准 。

承包人接收文件的地点：     /         ；

承包人指定的接收人为：     /         。

监理人接收文件的地点：     /         ；

监理人指定的接收人为：      /        。

- 1.10 交通运输

- 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：         /        。

- 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：      /       。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：   /   。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。

- 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  发包人 。

- 1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  承包人  。

- 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 承包人承担 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 按实调整 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：偏差范围15%以内不作调整，超过15%的按GB50500-2013清单计价规范进行调整。

- 2. 发包人

- 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：              ；

职    务：              ；

联系电话：              ；

发包人对发包人代表的授权范围如下： 现场管理、技术经济资料的审核签认 。

- 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：     /     。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：     /      。

- 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：    /   。

- 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工资料、结算书（含软件版及建模算量电子文件）、送审承诺函及相关工程过程全部资料等 。

承包人需要提交的竣工资料套数：      3      。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收后15日内  。

承包人提交的竣工资料形式要求：  包含纸质文档（正本、副本）、电子文档、软件版等  。

（10）承包人应履行的其他义务：  在结算审计后根据审计结果修改竣工图和相关资料  。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：           ；

建造师执业资格等级：               ；

建造师注册证书号：                         ；

安全生产考核合格证书号：                   ；

联系电话：                ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                             。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  每月不少于24天   。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 更换项目经理 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  500元/次   。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：   1000元/次  。

- 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  1000元/次   。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  签订合同后5日内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：   500元/次     。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：需得到发包人代表同意   。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：   500元/次      。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：    500元/次    。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：           /          。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：           。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： 按本合同相关支付的约定执行，由总承包单位支付分包单位 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 从进场之日起至设备安装、材料安装完毕止并验收后止 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 按招标文件或磋商文件或谈判文件或相关文件执行 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  按招标文件或磋商文件或谈判文件或相关文件执行  。

- 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：    /                         。

关于监理人的监理权限：       	/                      。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：    /      。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：/   ；

职    务：/   ；

监理工程师执业资格证书号：/ ；

联系电话：/   ；

电子信箱：/   ；

通信地址：/   ；

关于监理人的其他约定：/   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）             /                      ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

- 5. 工程质量

- 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：           /                      。

关于工程奖项的约定：              /                        。

- 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：   /       。

监理人不能按时进行检查时，应提前   /    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：      /  小时。

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：   无生产安全事故发生           。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包施工人员不得打架斗殴，遵守、听从发包人的安排。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：             /                    。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：          按相关规定执行          。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：         /              。

- 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：        /                。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：        /                          。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：    /     。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：      /    。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：     开工前三天            。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：     /           。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：        /             。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  /   天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：           /        。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：            /           。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：     每日按合同金额的1‰支付违约金          。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：    合同金额20%            。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：             /                        。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                 /                          ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

- 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：           /           。

- 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：    承包人负责     。

- 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  所有装饰材料、隐蔽材料等按甲方要求报送            。

- 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：       承包人负责          。

- 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：               /                 。

施工现场需要配备的试验设备：              /                  。

施工现场需要具备的其他试验条件：          /             。

- 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：             /                。

- 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：  合同约定施工范围或甲方指定的增加范围   。

- 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，根据变更资料、工作内容，按合同约定计量计价规则以及工程造价管理机构发布的施工当期造价信息重新组价后，并按投标人报价浮动率下浮后确定单价。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：          /            。

发包人审批承包人合理化建议的期限：          /            。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：           /            。

- 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  3   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：   由承包人实施，但承包人实施前，需报发包人认质认价或跟审单位核价                   。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：    发包人掌握使用          。

- 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：       不调整          。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /        ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：            /             。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：                         。

- 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：        所有风险             。

风险费用的计算方法：             /                。

风险范围以外合同价格的调整方法：        /              。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：       所有风险                     。

风险费用的计算方法：               /                      。

风险范围以外合同价格的调整方法：         /           。

3、其他价格方式：       所有风险         。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：          有/无预付款                      。

预付款支付期限：                                       。

预付款扣回的方式：                                     。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：          /                。

预付款担保的形式为：                 /                 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：执行GB50584-2013建设工程工程量清单计量规范及相关配套文件。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：   按付款方式进行计量    。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：执行GB50584-2013建设工程工程量清单计量规范、2020计价定额及相关配套文件。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：     /      。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：      /     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：      /      。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：工程结算审计后支付至97%，剩余3%作为质量保证金，缺陷责任期满，无息支付。结算时供应商向采购人申请付款前提供所对应金额XX%的增值税专用发票。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：   无进度款   。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 按发包人相关要求执行 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 按发包人相关要求执行 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： 按发包人相关要求执行 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：   /   。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  /  。

（2）发包人支付进度款的期限：     按12.4.1条约执行定          。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：    /      。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：      /       。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：     /     。

- 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前    /   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：     /    小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：    施工单位自检合格后报发包人     。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：   /     。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  竣工验收合格后3天内  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：     /     。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：         /           。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：          /          。

（1）单机无负荷试车费用由          /           承担；

（2）无负荷联动试车费用由           /          承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：               /              。

- 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：     竣工验收合格后3天内       。

- 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：   竣工验收合格后15日内     。

竣工结算申请单应包括的内容：  竣工结算书（含电子版）、竣工资料、竣工图（含电子版）和其他结算审计要求提供资料   。

- 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：   7个工作日内 。

发包人完成竣工付款的期限： 15个工作日内 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：       /        。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：          /          。

承包人提交最终结算申请单的期限：         /           。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：     /        。

（2）发包人完成支付的期限：         /                。

- 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：      12个月             。

- 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：      按12.4.1条约定执行    。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

- 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：     /      ；

（2）工程竣工结算总价款的  3  %；

（3）其他方式:        /        。

- 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

- （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:         /          。

关于质量保证金的补充约定：         /         。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  按工程质量保修书执行 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：         4小时内           。

- 16. 违约

- 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：              /                  。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延   。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：发包人每延迟支付一天，按应付未付金额的1‰支付承包人违约金，支付违约金的总额不超过合同总价的5%  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：       /        。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：       /       。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：       /       。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：

/   。

（7）其他：         /          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  60  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

- 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 承包人未能按期完成工程、承包人工程质量不合格及招投标文件和合同约定的其他违约情形 。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：  1.承包人每延迟一天完成工程，每日按合同金额的1‰向发包人支付违约金，最高不超过合同总额的20%；2.承包人工程质量不合格的，按不合格部分工程总额的5%向发包人支付违约金；3.其他违约情形的按相关约定支付违约金，最高不超过合同总额的5%  。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 承包人无法按期完成工程项目且违约金已超合同总额20%和承包人工程质量不合格拒不整改的，发包人有权解除施工合同 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：    /    。

- 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：     /      。

- 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  90  天内完成款项的支付。

- 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：     由承包人负责      。

- 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：     /     。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   由承包人自行考虑和负责   。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：        /         。

- 20. 争议解决

- 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：      否         。

- 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：             /                。

选定争议评审员的期限：              /                 。

争议评审小组成员的报酬承担方式：          /           。

其他事项的约定：                  /                   。

- 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：            /               。

- 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   2  种方式解决：

（1）向          /           仲裁委员会申请仲裁；

（2）向       泸州市合江县              人民法院起诉。

合同附件：

1.工程质量保修书

2.安全、环保责任协议书

3.廉洁工程协议书

工程质量保修书

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

- 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

- 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

3．装修工程为   2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2   年；

5．供热与供冷系统为   2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年；

7．其他项目保修期限约定如下：         /      。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

- 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

- 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

- 六、双方约定的其他工程质量保修事项：              /               。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                          承包人(公章)：

法定代表人(签字)：                      法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                      委托代理人(签字)：

附件4：安全生产合同

安全、环保责任协议书

发包人 (全称) ：

承包人 (全称) ：

为在            (项目名称) 承包合同 (以下简称“承包合同”) 的实施过程中创 造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本招标人          (以下简称“发包 人”)与承包人           (以下简称“承包人”)特签订安全环保生产合同：

一、发包人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全、环保要求。

2．组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全、环保要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育， 增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职 安全检查人员有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和 评比。

3. 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工) 的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的 1％ -3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力 或妨碍治安的行为。

5．承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全 技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗 操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、 潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。 施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员 都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转 让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护 用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常 处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现 场必须具有相关的安全标志牌。

10．承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案； 如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》 以及其它有关规定， 及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

11.承包人在本项目施工作业中发生安全环保责任事故均与发包人无关，由承包人承担全部责任。

三、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、其他未尽事宜，按国家、省、地方相关法律法规执行。

五、本合同一式 2 份，发包人执 1 份、承包人执 1份。每份具有同等法律效力。本合同作为总承包合同附件，由双方法定代表人或其授权的委托代理人签署并盖章后生效。 (本页为签署页)

发包人：                     （公章）  承包人：                      （公章）

法定地址：                             法定地址：

法定代表人或其                         法定代表人或其

委托代理人：                 （签字）  委托代理人：                  （签字）

电话：                                 电话：

电子邮箱：                             电子邮箱：

邮政编码：                             邮政编码：

工程项目廉洁承诺书

发包人（甲方）：

为加强对项目管理，预防腐败现象的发生，规范工程建设项目承包单位、发包单位、监理单位、设计单位等的各项活动，防止各种谋取不正当利益的违法行为，保护工程参建者和当事人的合法权益并确保合同能够得到高效、严格的履行，根据工程建设和国家及廉洁建设，我公司承诺如下：

1、严格、自觉的遵守和执行国家及公司关于工程建设、和市场活动的有关法律、法规、相关政策以及廉洁建设的各项规定。严格执行经济合同文件，执行工程建设管理制度。

2、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，严格、自觉按照合同办事，不得损害对方和甲乙双方的利益。

3、认真落实工程建设责任制，按照谁主管谁负责的原则，加强对本单位工作人员职务行为的监督和管理，加强其廉洁意识、守法意识和守约意识。实行工程廉洁承诺，并认真监督查处违法违纪及渎职行为。

4、倡导相互监督，发现对方在业务活动中有违反廉洁规定行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。发现对方违反承诺条款的，有向对方上级有关部门举报并要求告知处理结果的权利。

5、不以损害甲乙双方或第三人利益为代价获取不正当的利益。

6、不得以任何理由向甲方、监理、设计、地勘、跟审等相关单位和现场人员赠送钱物(现金、有价证券、信用卡、礼金、奖金、补贴、物品等)。

7、不得以任何名义为甲方、监理、设计、地勘、跟审等报销应由甲方、监理、设计、地勘、跟审或现场人员个人支付的任何费用。

8、不准以任何理由为甲方、监理单位和其它相关单位及其工作人员提供有可能影响执行公务的娱乐等活动。

9、不得为甲方、监理单位和其它相关单位及其工作人员购置或提供合同规定外的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

10、不准接受或暗示为甲方、监理单位和其它相关单位及其工作人员装修房屋、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排旅游观光活动提供方便。

11、不准利用黄、赌、贿等各种手段拉拢腐蚀甲方工作人员。

12、乙方单位在工程项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报。如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺在结算总价的基础上再让利5%作为处罚，并对本方知情不报人员进行相应处罚。

13、如因乙方单位及人员在工程项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权取消或终止工程合同的履行，由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。

承包人(公章)：

法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：

- （项目名称）

- 询

- 价

- 响

- 应

- 文

- 件

- 响应人：                           （盖单位章）

- 日期：     年     月     日

- 目录

- 询价响应函

## 二、报价清单

- 三、供应商基本情况表

- 四、承诺函

- 五、其他内容

一、询价响应函

(采购人名称)：

我方全面研究了 “        ”项目询价文件，决定参加采购人组织的本项目询价。

- 我方自愿按照询价文件规定的各项要求向采购人提供所需工程服务，提供按照采购清单

- 元作为报价。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后在采购人要求的时间内完成本项目全部工作。

3、我方为本项目提交的询价响应文件正本   1  份。

4、我方承诺，询价有效期为询价截止日期后  60  日历天内。

5、我方愿意提供采购人可能另外要求的，与询价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

供应商名称：                 (盖章)

法定代表人：                  (签字)

联系电话：

日期：       年

月      日

报价清单

| 序号 | 名称 | 预估数量(单位：平方米) | 报价（元/平方米） | 合计 | 要求 | 开票税率要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修仓顶 | 9000 |  |  | - 1.做法：喷绘布550，喷绘布为550克/平方米，宽幅约1.5米，颜色白色，无味（符合喷绘布550质量要求），并提供2025年1月1日以后出厂的合格证；喷绘布550平铺仓顶，每条宽幅约1.5米，沿长向用白色铝合金压条及自攻螺丝固定，要求白色铝合金压条均匀排布；喷绘布550平铺仓顶须将各个顶灯露出，要求平整，无褶皱，整体美观，全部白色，无缝隙。 - 2.其他：满足规范要求，该费用含材料费、人工费用、税费等一切费用，以实际施工面积结算为准。 - 3.维修仓顶数量为17个仓，分为8个大仓，8个小仓，1个特殊仓，预计增加广告布（喷绘布） | （专票）9% |  |
| 2 | 维修仓壁进行整改 | 4500 |  |  | - 做好：在仓壁上增加碳晶板，碳晶板为实心，正面颜色（表面颜色）为亮白，单板厚度不小于7mm，并提供2025年1月1日以后出厂的合格证；在仓壁上进行平铺，提供碳晶板、配套龙骨、配套挂件（白色）等，须露出相关指示灯标识，并对19个仓的通风窗口共计约76个通风窗口内壁进行进行碳晶板（配套龙骨、配套铝合金挂件（白色）等）平铺。要求平整，无褶皱，整体美观，全部白色，无缝隙，配套铝合金挂件均匀排布。 - 其他：满足规范要求，该费用含材料费、人工费用、税费等一切费用，以实际施工面积结算为准。 - 仓壁进行整改维修，需维修19个仓间，分为9个大仓，9个小仓，1个特殊仓。 | （专票）9% |  |
| 3 | 合计 |  |  |  |  | （专票）9% |  |

- 各单项报价不得高于采购清单各单项控制价，超过各单项控制价将作为无效报价，单项报价以四舍五入法保留小数点后两位。

供应商名称：               （盖单位章）

法定代表人：                 (签字)

日期：        年       月        日

三、响应人基本情况表

| 响应人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

营业执照和法人身份证复印件并加盖公章

四、承诺函

（采购人名称）：

我公司作为本次采购项目的响应人，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件

（7）具有本询价文件对询价供应商所规定的资质条件。

（8）完全响应商务要求条件无负偏离。

（9）我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

（10）我方承诺若有询价文件第二章10.1,10.2情形之一，按照询价文件第二章10.3规定自愿承担相应后果。

供应商名称：               （盖单位章）

法定代表人：                 (签字)

日期：        年       月        日

- 五、其他内容

一、响应人为分公司需提供总公司授权（若分公司无总公司授权则无效响应）。

二、询价文件要求提供的其他资料。